|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <<防毒軟體專案>> 會議記錄 | | | | | | | | | |
| 會議日期 | | 2013/4/27 | | | | | | | |
| 時間 | | PM7:00~PM9:00 | | | | | | | |
| 地點 | | 系館會議室 | | | | | | | |
| 主持人 | | 林俊翰 | | | | | | | |
| 紀錄者 | | 林俊翰 | | | | | | | |
| 目的 | | 防毒軟體流程設計 | | | | | | | |
| 參與者 | | | | | | | | | |
| 姓名 | | E-mail | | | | | 角色 | | |
| 林俊翰 | | [taurus9258@hotmail.com](mailto:taurus9258@hotmail.com) | | | | | 組長&會議記錄 | | |
| 黃哲緯 | | [p52h2003@hotmail.com](mailto:p52h2003@hotmail.com) | | | | | 組員&會議主持人 | | |
| 呂尚霖 | | [lushanghaha@hotmail.com](mailto:lushanghaha@hotmail.com) | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 張鈞皓 | | [cl4y7@hotmail.com](mailto:cl4y7@hotmail.com) | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 謝佩璇 | | [peihsuan1225@gmail.com](mailto:peihsuan1225@gmail.com) | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 曾彥錞 | | [a7121323@gmail.com](mailto:a7121323@gmail.com) | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 凌偉誠 | | [chitsutote7@gmail.com](mailto:chitsutote7@gmail.com) | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 林子彧 | | jerry\_lin\_1030@hotmail.com | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 徐崇倫 | | mopackh50346@hotmail.com | | | | | 組員&會議討論 | | |
| 會議議程 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1.開會  2.討論議題  3.結束 | | | | | | | | | |
| 會議討論議題 | | | | | | | | | |
| 1. 建立PEP各項目雛形 2. 分配各項工作細項 | | | | | | | | | |
| Action Item後續處理項目 | | | | | | | | | |
| 編號 | 處理動作 | | 負責人員 | | | 處理期限 | | 狀態 | 備註 |
|  | 完成前端UC | | 林俊翰、曾彥錞、  張鈞皓、黃哲緯 | | | 4/6 | | **Closed 4/7** |  |
|  | 完成後端UC | | 呂尚霖、徐崇倫、凌偉誠 | | | 4/6 | | **Closed 4/7** |  |
|  | 完成介面需求細項 | | 林子彧 | | | 4/6 | | **Closed 4/7** |  |
|  | 修改系統架構圖 | | 凌偉誠 | | | 4/18 | | **Closed 4/18** |  |
|  | 整合預估時間結果 | | 呂尚霖 | | | 4/18 | | **Closed 4/18** |  |
|  | 建立PEP專案內容 | | 呂尚霖 | | | 4/29 | | **Open** |  |
|  | 建立甘特圖、里程碑 | | 凌偉誠、張鈞皓 | | | 4/29 | | **Open** |  |
|  | 建立專案風險管理 | | 謝佩璇 | | | 4/29 | | **Open** |  |
|  | 建立落後百分比表 | | 曾彥錞 | | | 4/29 | | **Open** |  |
|  | 建立矯正基準、措施 | | 黃哲緯 | | | 4/29 | | **Open** |  |
|  | 統整PEP | | 徐崇倫、林子彧 | | | 4/30 | | **Open** |  |
| 下次會議 | | | | | | | | | |
| 日期 | | | | 時間 | 地點 | | | | |
| 無 | | | | 無 | 無 | | | | |